|  |
| --- |
| **DEPENDENCIA:** Veeduría Delegada para la Participación y Proyectos Especiales |
| **PROCESO:** Iniciativa de Gestión Local |
| **RESPONSABLE DE LA RELATORIA:** Luisa F. Romero Sánchez |
| **LUGAR DE LA ACTIVIDAD:** | Veeduría Distrital, Salón Arrayanes | **FECHA:** 23 de julio de 2019 |
| **TEMA:** Seguimiento – Vía de acceso al Hospital El Tintal |
|  |
| **ASISTENTES** |
| Se anexa listado de asistencia |  |

**Agenda:**

|  |
| --- |
| 1. Seguimiento a compromisos suscritos, con el objetivo de adelantar las acciones necesarias para la recolección de escombros.
 |

**Desarrollo:**

|  |
| --- |
| * La Veeduría Distrital contextualizó a los participantes sobre los acuerdos logrados a la fecha, considerando las necesidades que se están presentando.
* La Alcaldía Local señaló que ya se dio inicio a la obra en la que todos aportaron tanto entidades como el observatorio, y en el que se han cumplido los compromisos propuestos, señaló que queda pendiente la recolección de los escombros, el cual se le pidió a los padres Agustinianos el favor de recolectarlos temporalmente mientras se acuerda donde llevarlos, puesto que la UAESP quedo con el compromiso de ayudar en el proceso y en el que ha sido un poco difícil su colaboración, aprovecha la presencia del Acueducto para preguntarle donde se podrían llevar los escombros que aqueja a la comunidad
* La Veeduría Distrital señaló que se trato de llegar a un acuerdo con la UAESP, pero la dificultad de llegar a un acuerdo es porque no tienen una relación directa con los escombros, por lo anterior la Veeduría Distrital se comunicará con los Padres Agustinianos para guardar los escombros.
* La Organización Comunitaria Mesa de Trabajo del sector Nueva Castilla, expresó que la comunidad del Sector Santa Paz esta molesta con los escombros, por ello propone que sean llevados al terreno de los Agustinos o a un lote que tiene el IDU cerca de la construcción, puesto que la comunidad puede parar la obra. Por otro lado señaló que no se hizo una socialización a la comunidad y a los dueños de las empresas de los alrededores, ya que al pasar las mulas la vía se puede dañar y solicitan que el paso sea vehicular y peatonal.
* El Observatorio Ciudadano señaló que para la construcción de la vía provisional se analizaron todas las posibilidades y agradece a las Entidades el trabajo de las voluntades políticas en la construcción.
* La Veeduría Distrital aclaró que el objetivo de la construcción es: “Acceso a las ambulancias en una vía provisional”, por lo que sugiere socializar lo que se esta haciendo con la comunidad Santa Paz.
* La Alcaldía Local señaló que el paso fue creado para la comunidad con el fin de tener un acceso práctico para una emergencia.
* El IDU informó que no se pueden sacar escombros de un lado para guardarlos en otro, por ello se llegó a la conclusión de hablar con la constructora Marval si pueden coadyuvar a la recolección de los escombros.
 |

**Conclusiones:**

|  |
| --- |
| * Se realizará una socialización de lo que se esta haciendo con la comunidad Santa Paz, la cual será acompañada por la Veeduría Distrital.
* Contactar a la constructora Marval para coadyuvar en la recolección de los escombros.
* Se acuerda programar una reunión de seguimiento a los compromisos acordados.
 |

**Compromisos y responsables**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
| Realizar una socialización de la Vía de acceso al Hospital El Tintal con la Comunidad del barrio Santa Paz. | Observatorio Local de Kennedy Organización Comunitaria Mesa de Trabajo del sector Nueva Castilla  |  |
| La Veduría Distrital realizará el acompañamiento en la socialización de la Vía de acceso al Hospital El Tintal. | Veeduría Distrital  |  |
| Contactar a la constructora Marval para coadyuvar en la recolección de los escombros. | Alcaldía Local de Kennedy |  |
| Programar una reunión de seguimiento a los compromisos acordados. | Veeduría Distrital |  |