|  |
| --- |
| **DEPENDENCIA:** Veeduría Delegada para la Participación y Programas Especiales |
| **PROCESO:** Gestión Local |
| **RESPONSABLE DE LA RELATORIA:** Luisa Fernanda Romero Sánchez |
| **LUGAR DE LA ACTIVIDAD:** | Casa Ciudadana del Control Social  | **FECHA:** 05/11/2019**HORA:** 9:00 a.m. |
| **TEMA:** Mesa Técnica para el seguimiento a la disposición del Centro Día para adultos mayores de la Localidad de Teusaquillo. |
|  |
| **ASISTENTES** |
| Se anexa listado de asistencia |  |

**Agenda:**

|  |
| --- |
| 1. Seguimiento a compromisos
2. Pasos a seguir
 |

|  |
| --- |
| **Desarrollo:**1. **Seguimiento a compromisos**
* La Veeduría Distrital inició la mesa técnica señalando que a pesar de que no asistieron los líderes locales de Teusaquillo, el propósito de la reunión era resolver las dudas de los líderes acerca del tema de Patrimonio Cultural. Por otro lado, se señala que el espacio tiene como propósito presentar la respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
* Iván Mendoza de la Secretaría de Integración Social, señaló que el motivo de la mesa técnica era aclarar las dudas respecto al tema de Patrimonio Cultural, puesto que la próxima reunión será la Jornada de Socialización, en donde se realizará la presentación sobre ¿Que es Centro Día? y ¿Cómo funciona?.
* Carolina Sánchez, Arquitecta de Plantas Físicas, hizo entrega de la respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), donde señalan que no se necesita autorización para realizar modificaciones. Asimismo, se da a conocer el acta elaborada por la Secretaría de Cultura donde indican que no se evidencia ninguna infracción urbanística.
* Aura Rosa Cabra, del Observatorio Ciudadano, preguntó: ¿En qué estado se encuentra la obra de ejecución? o ¿Para cuándo está prevista?
* Liliana Aparicio, Arquitecta de Platas Físicas, señaló que aún se continúan adelantando las adecuaciones. La fecha prevista de la entrega está para el 15 de diciembre, pues aspiran entregarlo en la presente administración. Adicionalmente, señala que no se recibió solicitud formal de la comunidad que quería ingresar al predio, puesto que el trámite para ingresar es el siguiente:
1. Hacer llegar la petición a Plantas Físicas
2. Dependiendo la adecuación de la obra, se hace la solicitud a interventoría, quien determina si no hay riego de ingresar.
3. Por último, quien entre al predio tiene que tener un nivel de ARL.

 1. **Pasos a seguir**
* Plantas Físicas, señaló que el día de la Jornada de Socialización realizará una presentación acerca de la parte de obras del predio.
* Para la convocatoria a la Jornada de Socialización, la Alcaldía Local de Teusaquillo elaborará la pieza comunicativa, la cual se enviara a:
* Consejo de sabios y sabias
* Observatorio Ciudadano
* Presidenta de la Junta de Acción Comunal
* Aura Rosa Cabra, del Observatorio Ciudadano, propone realizar la jornada de socialización el día martes 19 de noviembre. Al respecto, los integrantes de la mesa técnica aceptan.
 |

**Conclusiones:**

|  |
| --- |
| No asistieron los líderes locales de Teusaquillo a la mesa técnica, la cual, tenía como propósito resolver las dudas acerca de Patrimonio Cultural. La Jornada de socialización de la implementación del Centro Día se realizará el martes 19 de noviembre.  |

**Compromisos y responsables**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
| Realizar la jornada de socialización acerca de la Implementación del Centro Día | Secretaría de Integración Social  | 19/11/2019 |
| Plantas físicas realizará una presentación acerca del predio donde se implementara el Centro Día | Plantas Físicas | 19/11/2019 |
| La Alcaldía Local de Teusaquillo realizará la pieza comunicativa de la jornada de socialización  | Alcaldía Local de Teusaquillo | 07/11/2019 |

\*Revisado por Andrea Ortiz