|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA: Veeduria Delegada para la Participación y los Programas Especiales** | | | |
| **PROCESO: Control Social** | | | |
| **RESPONSABLE DE LA RELATORIA: Sulma Melo** | | | |
| **LUGAR DE LA ACTIVIDAD:** | **Virtual-Zoom** | | **FECHA:6-05-2020** |
| **TEMA:Reunión Veeduría Ciudadana Resurgir** | | | |
|  | | | |
| **ASISTENTES** | | | |
| María Consuelo Romero-V.Resurgir | |  | |
| Hugo Rodríguez V.Resurgir | |  | |
| Sandra Artuz V. Resurgir | |  | |
| Sulma Melo-Veeduría Distrital | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |

**Agenda:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Hora** | **Actividad** | **Responsable** | | 10:30-10:35 | Saludo y presentación del objetivo de la reunión | Veeduría Distrital | | 10:35-10:50 | Socialización Compromisos Incumplidos | Veeduría Resurgir | | 10:50-11:00 | Gestión a desarrollar | Veeduría Distrital | | 11:00-11:10 | Varios y cierre | Veeduría Resurgir-Veeduría Distrital | |

**Desarrollo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siendo la 2:00 p.m., del dia 6 de mayo de 2020, se reunieron a tarvés de la aplicación virtual Zoom, los integrantes de la Veeduría Ciudadana Resurgir de la localidad de Usaquén y Sulma Melo, referente territorial de la Delegada para la Participación y los Programas Especiales de la Veeduria Distrital.  La Veeduriá Distrital presenta la agenda de la reunión, presenta un breve saludo y el objetivo del espacio. A continuación, exponde la matriz consolidada de los compromisos suscritos entre las entidades del Distrito y la Veeduría Ciudadana Resurgir en el marco de tres (3) Mesas de Diàlogo desarrolladas en 2019.  Soliicta a los integrantes de la Veeduría Ciudadana Resurgir, señalar frente a cada uno de los compromisis, el estado de los mismos y si consideran se ha cumplido.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Compromiso | Entidad | Avance | Estado | Observaciones | | 1 | Generar un espacio de intervención para la Veeduría Resurgir durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Local de Usaquén | Veeduría Distrital | En reunión virtual del 24-04-20 con el asesor de la Alcaldía Usaquén, se solicitó el espacio. | Pendiente | El asesor del alcalde se comprometió en consultarle al Alcalde.  La referente de Participación de la Alcaldía confirmó la intervención de la Veeduría Resurgir. | | 2 | Hacer un seguimiento de los compromisos de la Veeduría Resurgir que han sido cargados en Colibrí para ser socializados en una nueva reunión | Veeduría Distrital | Primer seguimiento en la matriz que se entregó a la Veeduría Resurgir: 11-03-20 | Se programó segundo seguimiento virtual, el 6-05-20 | Se da cumplimiento con esta reunión | | 3 | Entregar la información relacionada con los permisos de los comercios que usan el antejardín | IDU | Se encuentra organizado por pestañas, en donde cada una corresponde a una localidad | Revisar pues a pesar de aparecer como cumplido no es satisfactoria la evidencia |  | | 4 | Enviar los parámetros de priorización y el listado de las vías priorizadas en el sector para la rehabilitación de las vías a la Veeduría Resurgir | IDU | Se encuentra un oficio del 19-10-19 en donde relacionan las competencias de las entidades frente al tema | Incumplido |  | | 5 | Realizar una mesa de trabajo con la totalidad de los integrantes de la Veeduría Ciudadana Resurgir, con Transmilenio para revisar los paraderos que deben ser trasladados | Transmilenio | Se encuentra como evidencia un cuadro en Excel de las acciones realizadas para los dos recorridos: Reunión comunitaria sector calle 192 y Recorrido técnico veeduría ciudadana Resurgir. | Parcialmente cumplido | La V Resurgir soliicta ajustar el nivel de cumplimiento, no es del 100%.  Convocar a una reunión con Transmilenio (El gestor social).  No se hizo la socialización de la ubicación de los paraderos como lo ordenó la Personería Distrital, según la Veeduría Resurgir | | 6 | Gestionar una reunión con la administración del supermercado Carulla de la calle 140 con carrera 11, la Secretaría de Movilidad y la Veeduría Ciudadana Resurgir | Secretaría Distrital de Movilidad | Se encuentra el acta de la reunión de diciembre de 2019. | Cumplido |  | | 7 | Solicitar la calibración de los semáforos de la calle 140 entre carreras 9 a 19 y el de la carrera 15 con 140 | Secretaría Distrital de Movilidad | Se encuentra acta de reunión que señala el recorrido de verificación con fecha del 23-10-19. | Cumplido |  | | 8 | Priorizar los operativos en las calles 140 y 142 del sector de Cedritos | Alcaldía Usaquén | Se encuentra como EVIDENCIA ESPACIO PUBLICO Y SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, los siguientes Anexos: [CUADRO DE OPERATIVOS DE 2019 - Cantidad mes por mes - SEPTIEMBRE 27-19 \_6.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/CUADRO%20DE%20OPERATIVOS%20DE%202019%20-%20Cantidad%20mes%20por%20mes%20-%20SEPTIEMBRE%2027-19%20_6.xlsx)  [CUADRO OPERATIVOS ESPACIO PUBLICO HECHOS NOTORIOS - 2019\_6.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/CUADRO%20OPERATIVOS%20ESPACIO%20PUBLICO%20HECHOS%20NOTORIOS%20-%202019_6.xlsx)  [Operativos Actualizados - diciembre 15-19\_6.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/Operativos%20Actualizados%20-%20diciembre%2015-19_6.xlsx)  [OPERATIVOS SELLAMIENTOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO - 2019\_5.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/OPERATIVOS%20SELLAMIENTOS%20ESTABLECIMIENTOS%20DE%20COMERCIO%20-%202019_5.xlsx) | Cumplido |  | | 9 | Realizar el seguimiento en el punto de la calle 142 con carrera 9 | Alcaldía Usaquén | Se encuentra como evidencia del cumplimiento, los siguientes anexos:[CUADRO DE OPERATIVOS DE 2019 - Cantidad mes por mes - SEPTIEMBRE 27-19 \_7.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/CUADRO%20DE%20OPERATIVOS%20DE%202019%20-%20Cantidad%20mes%20por%20mes%20-%20SEPTIEMBRE%2027-19%20_7.xlsx)[CUADRO OPERATIVOS ESPACIO PUBLICO HECHOS NOTORIOS - 2019\_7.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/CUADRO%20OPERATIVOS%20ESPACIO%20PUBLICO%20HECHOS%20NOTORIOS%20-%202019_7.xlsx)[Operativos Actualizados - diciembre 15-19\_7.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/Operativos%20Actualizados%20-%20diciembre%2015-19_7.xlsx)[OPERATIVOS SELLAMIENTOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO - 2019\_6.xlsx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2020-01/OPERATIVOS%20SELLAMIENTOS%20ESTABLECIMIENTOS%20DE%20COMERCIO%20-%202019_6.xlsx) | Cumplido |  | | 10 | Adelantar la gestión interinstitucional entre la Veeduría Ciudadana Resurgir y las entidades involucradas | Alcaldía Usaquén | Se encuentra un Memorando de la Subsecretaría de Gestión Local dirigido al Alcalde Local Dr. Antonio López Buriticá en donde se da traslado del compromiso para que desde la Alcaldía Local se adelante dicha gestión. | Incumplido. Aunque en la plataforma Colibrí parece como Cumplido. | Concertar reunión con la Alcaldía Local de Usaquén. | | 11 | La UAESP enviará una cuadrilla al parque del sector de cedritos, para evaluar el tema del alumbrado públicoEnviar el equipo de sensibilización para adelantar una jornada sobre el tema de manejo de residuos en el sector | UAESP | Se encuentran las evidencias del recorrido. El recorrido se realizó en el tiempo establecido. | Cumplido | Oficiar a la UAESP | | 12 | Recoger los residuos que quedaron tras la poda del parque | UAESP | No se encuentran evidencias | Incumplido | Oficiar a la UAESP | | 13 | Realizar recorrido con la comunidad para identificar los lugares para instalar contenedores | UAESP | Se encuentran correos de Comunicación de Promo ambiental relacionada con el recorrido en el sector de Cedritos para la instalación de contenedores | Cumplido | Verificar si con esa evidencia se cumple el compromiso. | | 14 | Enviar pauta comunicativa relacionada con el Comité Civil de Convivencia | Alcaldía Usaquén | Se encuentra como evidencias: Correo y pauta comunicativa  Anexos:  [20191213PiezaComunicativaSecSeguridad.pdf](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2019-12/20191213PiezaComunicativaSecSeguridad.pdf)  [20191213PiezaPublicitariaSecSeguridad.pdf](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2019-12/20191213PiezaPublicitariaSecSeguridad.pdf) | Cumplido |  | | 15 | Gestionar un ejercicio de con la instancia de participación para generar un diagnóstico sobre la situación de y atención a las mujeres en la UPZ Cedros de la localidad de Usaquén | Secretaría Distrital de La Mujer | No hay evidencias | Incumplido | Convocar a la SDMujer a Reunión Virtual | | 16 | Continuar apoyando los operativos que viene adelantando la Secretaría de Integración Social en relación a la mendicidad durante el mes de octubre-2019SDIS | SDIS | No se encontró en la plataforma | Sin información | Verificar | | 17 | Enviar las piezas comunicativas a la Veeduría Resurgir de la estrategia contra la mendicidad a través de correo electrónico después del lanzamiento de esta misma. | SDIS | Se encuentra como evidencias, Planilla entrega de Periódicos, monedas de cambio, afiches y boletines a la Veeduría ResurgirAnexos: [ENTREGA MATERIAL ESTRATEGIA CONTRA LA MENDICIDAD.pdf](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2019-10/ENTREGA%20MATERIAL%20ESTRATEGIA%20CONTRA%20LA%20MENDICIDAD.pdf)  [Link documentos estrategia contra la mendicidad.docx](http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2019-10/Link%20documentos%20estrategia%20contra%20la%20mendicidad.docx) | Cumplido |  | | 18 | Entregar el diagnóstico de conteo de población en situación de mendicidad y los focos de habitante de calle | SDIS | Se encuentra como evidencia el documento: INFORME ABORDAJE CONTRA LA MENDICIDAD EN BOGOTÁ - AVANCES | Cumplido |  | | 20 | La Veeduría Distrital se contactará con el DADEP y el IPES para coordinar un espacio de reunión | Veeduría Distrital | Acta de reunión Mesa de Diálogo con el DADEP y el IPES de fecha 11-03-2020 | Cumplido. |  |   Terminada la revisión, se stablecen los siguientes compromisos:  Siendo las 3:30 p.m., se da por terminada la reunión. |

**Conclusiones:**

|  |
| --- |
|  |

**Compromisos y responsables**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
| 1. Coordinar una reunión con la SDMujer para el cumplimiento al compromiso establecido con la V. Resurgir | Veeduría Distrital | Sin definir |
| 2. Coordinar reunión con Transmilenio para el cumplimiento de los compromisos establecidos con la V. Resurgir. | Veeduría Distrital | Sin definir |
| 3. Coordinar reunión con la Alcaldía Local de Usaquén para el seguimeinto al compromiso establecido con la V Resurgir. | Veeduría Distrital | Sin definir |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |