Clase de reunión, Oficina y Localización Oficina:

| TIPO DE REUNIÓN: | Reunión acompañamiento visita veedores |
| --- | --- |

| FECHA DE REUNIÓN: | 25 Noviembre 2021 | SESION DE REUNION No.: | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

OBJETO DE LA REUNION:

Acompañamiento de la interventoría a la visita realizada por los veedores al proyecto en

Ejecución Centro de Atención Prioritario en Salud - Manuela Beltrán.

| Descripción | Empresa | ID. |
| --- | --- | --- |
| Interventoría | Consultécnicos - Gutiérrez Díaz | C.G.D. |

ASISTENTES:

| PARTICIPANTE | CARGO | ID. |
| --- | --- | --- |
| Orlando Rico | Residente de interventoría | O.R. |
| Jennifer Tinoco V. | Profesional SISOMA | J.T. |
| Dora Gamboa | Veeduría | D.G. |
| Carmen Peña | Veeduría | C.P. |
| Carmen Fernández | Veeduría | C.F. |
| Inderman Loaiza | Veeduría | I.L |
| Enciso Oliveros | Veeduría | E.O. |
| Orlando García | Veeduría | O.G. |
| Durante el presente periodo se recibe en la obra a la veeduría ciudadana encargada de hacer la supervisión al proyecto Manuela Beltrán. Para esta visita el proyecto se encuentra a 8 días de llegar a su fecha contractual de finalización, por esta razón el proyecto presenta un alto avance de ejecución, teniendo ya la mayoría e espacios terminados; Sin embargo existen espacios que no han sido rematados y desde la proyección de ejecución, su finalización extenderá el plazo contractual. Teniendo en cuenta que los pendientes hacen parte de remates y ajustes pendientes, se plantea recibir el proyecto en la fecha establecido con acta de todos los pendientes y su fecha de compromiso. Esta información se comparte con la veeduría para su información y confirmación de dichos pendientes. Con el fin de mitigar los riesgos a los veedores visitantes, se permite el ingreso por etapas, teniendo en cuenta la disponibilidad de cascos. Este inicia por el sótano donde se indican los servicios existentes en el piso, el Sr. IL, refiere la importancia de terminar los acabados de pintura antes de instalar los aparatos eléctricos, el Arq. JMG indica a los visitantes que por proceso constructivo es importante ir instalando los aparatos eléctricos, pero que también, para garantizar que no se manchen dicho aparatos, se encintan y cubren al momento de pintar. Posteriormente se recorren los pisos superiores con el fin de evidenciar y revisar el estado actual del os espacios entregados, en este caso todos los consultorios y zonas administrativas, dejando la claridad del trabajo de remates pendiente en circulaciones y pasillos. Una de las zonas que más llamó la atención de la veeduría ciudadana fue la sala de espera de pediatría, donde se instaló un papa el tapiz que cubre el 100% del área y genera una sensación especial de calidez, según refiere el Arq. JMG. Como observación por parte de la Sr. CF, se indica que es importante que al momento de la llegada del mobiliario se cuiden las paredes y demás acabados para que non vayan a ser golpeados en el proceso de instalación, se informa que dichas correcciones en muros por debido a instalación de carpintería están contempladas y que tan pronto finalice la instalación de dicho mobiliario se procederá a realizar detalles finales de pintura en esos lugares. La reunión finaliza con la socialización del recorrido, donde los visitantes que accedieron a los espacios informaron de manera detallada lo evidenciado en terreno, dando visto bueno a los avances y a la espera de la inauguración del centro de salud. |

ANEXOS DEL ACTA

COMPROMISOS GENERADOS

| AP No. | ASUNTO | RESPONSABLE | FECHA CUMPL. |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | No se establecieron compromisos |  |  |

APROBACION DEL ACTA

Para constancia de lo anterior y en señal de aprobación, se firma la presente acta por las partes involucradas:

| REPRESENTANTE | ID | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Orlando Rico Cargo: Residente de interventoría | O.R. |  |
| Nombre: Jenniffer Tinoco V Cargo: Profesional SISOMA | J.T. |  |
| Nombre: Dora Gamba Cargo: Veeduría | D.G. |  |
| Nombre: Carmen Fernández Cargo: Veeduría | C.F. |  |
| Nombre: Ancisar Oliveros Cargo: Veeduría | A.O. |  |
| Nombre: Orlando García Cargo: Veeduría | O.G. |  |
| Nombre: Jorge Mario Gonzalez Cargo: Arquitecto Subred Sur | J.M.G |  |