ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES CAMINA SEGURA |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Objetivo 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática |
| PROGRAMA | Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | - 2807 MÁRTIRES AVANZA CON MEJORES PARQUES |
| META PLAN DE DESARROLLO | *Construir 400 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación) *Intervenir 8 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2025 | - Construir 100 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación). - Intervenir 2 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento mantenimiento y/o dotación. |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | - $ 268.608.000 - META: Parques de la red de proximidad construidos y dotados - $ 365.107.000 META: Número de Parques de la red de proximidad intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotación |
| TOTAL PRESUPUESTO | $570.343.500,00 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SI |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | LICITACIÓN PÚBLICA |

OBJETO:

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”

# Descripción del proyecto

La intervención de los parques de proximidad (antes vecinales y de bolsillo) ubicados en la Localidad de Los Mártires, se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Subdirección Técnica de Construcción del IDRD, especificaciones con las cuales fueron construidos los parques.

Nota: El contrato resultante de la licitación pública, es un contrato a precio unitario fijo hasta agotar presupuesto o el plazo la primera condición que se cumpla, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y/o dotación del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, en adelante FDLM.

Así mismo se debe atender de manera oportuna el mantenimiento para la sostenibilidad de la estructura física de los parques presentes en la localidad, estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo con el manual de especificaciones técnicas del área técnica de la subdirección de construcciones y el "MANUAL DE SEÑALES PARA PARQUES" del IDRD.

Por esta razón el FDLM ha realizado una aproximación de intervención en los diferentes parques de proximidad de la localidad, por otra parte, el interés del FDLM es brindar parques seguros y la protección necesaria para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente a la comunidad usuaria de los mismos.

Con el objeto de consolidar espacios públicos adecuados para la recreación y el deporte, así como el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad, el FDLM considera conveniente adelantar el mantenimiento, adecuación y dotación del mobiliario de parques catalogados como de proximidad de la Localidad de Los Mártires, los cuales han sido priorizados atendiendo las necesidades de la comunidad y según los registros estudiados en los expedientes de intervenciones realizadas en anteriores vigencias.

Los Parques a intervenir y los trabajos a realizar, son viables desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, toda vez que se cuenta con el diagnóstico, el presupuesto de las zonas que se mejorarán y que cumplen con los siguientes criterios de priorización:

- Parques que no tengan acceso restringido al público.

- Que se evidencie que no tienen ocupación indebida del espacio público.

- Contar con preexistencia (de no contar se necesita construirlo por lo que no aplica mantenimiento)

- Que no se encuentran en buen estado, es decir, que tengan necesidad de intervención.

- Parques priorizados en las vigencias anteriores que no fueron intervenidos por ausencia de recursos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARQUES A INTERVENIR

La localidad de Los Mártires cuenta con las siguientes fuentes de información con las cuales se obtuvieron los parques seleccionados:

- Propuestas de presupuestos participativos para parques.

- Diagnóstico por pare del área técnica de la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Los Mártires.

- Base de datos con requerimientos de la comunidad a través de derechos de petición.

Para la etapa de ejecución del contrato, se establecerá un esquema de priorización atendiendo un programa de trabajo, desarrollado por barrios y/o UPZ. Dicho esquema de priorización se fundamenta en conceptos técnicos, estado del mobiliario, comunidad presente en la UPZ, intervenciones integrales y beneficio a la comunidad, así como al cumplimiento y aporte de la meta plan establecido en el Plan de Desarrollo Local para el cuatrienio 2025-2028. De igual forma, se debe tener en cuenta las intervenciones de las diferentes entidades, como lo es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, Secretaría del Hábitat e IDPAC, entre otras, en el marco de las competencias de cada una de ellas.

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Directiva Distrital N° 012 de 2016 por medio de la cual se establecen los Lineamientos para el seguimiento a la contratación de los Fondos de Desarrollo Local, el Acuerdo del Concejo de Bogotá, D.C. No. 740 de 2019 el cual está vigente, y permite la intervención de las Alcaldías Locales, el Decreto 555 de 2021 o Plan de Ordenamiento territorial, se estructuró la presente contratación.

Competencias en la ejecución de los parques de Bogotá:

Entre las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de los parques a nivel distrital, se encuentra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, el cual dentro de sus objetivos estratégicos presenta las siguientes competencias:

- Promover la renovación generacional del deporte de Bogotá y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de formación deportiva pasando por todas las etapas como son masificación e iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo.

- Aportar en la transformación de conductas de la ciudadanía a través de la actividad física, la recreación y el deporte, principalmente en los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público.

- Aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y mentales.

- Desarrollar acciones para la reactivación económica del sector del deporte, la actividad física y la recreación mediante el desarrollo del clúster.

- Desarrollar acciones innovadoras en los parques para su sostenibilidad y adaptación al cambio climático y mejorar la capacidad instalada de los parques y equipamientos de Bogotá para competencias deportivas nacionales e internacionales.

Presupuestos Participativos

El proyecto es conveniente por cuanto la Localidad de Los Mártires requiere realizar acciones de mejoramiento, mantenimientos y dotación.  Esto es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los residentes y fomentar el uso de espacios públicos. Según Según los procesos de contratación pública, se han llevado a cabo en las últimas vigencias contratos de mantenimiento e intervención em parques. Resulta relevante continuar dichos procesos para garantizar espacios específicos para la participación de la comunidad y recreación en el deporte. Estos proyectos no solo promueven el desarrollo sostenible, sino que también fortalecen la cultura y la recreación en la comunidad. La contratación permite garantizar el mantenimiento adecuado de los parques y la ejecución de actividades que beneficien a los ciudadanos.

Los presupuestos participativos en la localidad de Los Mártires han sido una herramienta clave para fomentar la participación ciudadana y mejorar los espacios públicos, incluidos los parques. Este proceso permite a los residentes decidir en qué proyectos invertir una parte del presupuesto local, promoviendo así un sentido de pertenencia y corresponsabilidad.

En Los Mártires, este mecanismo ha tenido un impacto significativo, logrando una alta participación de la comunidad. Por ejemplo, en una fase reciente, más de 2,400 personas votaron para priorizar proyectos en sus barrios, incluyendo mejoras en infraestructura, sostenibilidad ambiental y desarrollo social. Además, se asignó el 50% del presupuesto de la Alcaldía Local para que la ciudadanía decidiera cómo invertirlo.

Así mismo, para este proceso de parques en el marco del proceso de presupuestos participativos – transforma lo local, se priorizaron los siguientes parques:

| CODIGO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CODIGO | NOMBRE | TIPO DE PARQUE | DIRECCION | INTERVENCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44366 | 14-006 | Parque plaza España | Parque vecinal | Entre CL 11 y 10 y KR 19 y 18. | Mantenimiento |
| 44377 | 14-008 | Parque Barrio la pepita. | Parque vecinal | Entre CL 10 y 11 y KR 26 y 25A | Construcción |
| 44376 | 14-013 | Ricaurte | Parque vecinal | Entre las calles 9 y 10 y entre la KR 28 y 29 | Construcción |
| 44394 | 14-034 | Parque Urbanización Santa Fe III | Parque Bolsillo | KR 19B entre CL 24 y DG 23 Bis | Construcción |
| 44074 | 14-014 | Barrio santa fe | Parque vecinal | Entre carrera 22 y carrera 22bis con calle 22c y calle 23 | Mantenimiento |
| No Aplica | 14-021 | Urbanización el progreso | Parque vecinal | Entre calle 4a y 5 y calle 5 y 5 bis con carreras 21 y 21a 22 | Construcción |

De acuerdo con lo expuesto, se pretende adelantar un proceso de selección respaldado con recursos de la vigencia fiscal 2025.

PRIORIZACIÓN DE PARQUES A INTERVENIR.

Para la ejecución del contrato y la definición de los parques a intervenir con el presente proyecto, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Durante la ejecución del proyecto, el FDLM podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los parques asignados al contrato de obra o de ser necesario, incluir otros parques estén o no en la lista que se anexa en este documento, siempre y cuando estos hagan parte de la Localidad.

- La inclusión de nuevos parques debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, a requerimientos judiciales o para remplazar aquellos parques que por razones técnicas no pueden ser intervenidos.  Para esta situación, el contratista deberá presentar la correspondiente solicitud debidamente sustentada técnica y económicamente, para el concepto de la interventoría y posterior aceptación o rechazo del FDLM.

- De igual forma y con propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas en última instancia contra el FDLM, se podían intervenir parques de la localidad que no hayan sido priorizados inicialmente.

- El FDLM entregara un tipo de intervención propuesto por parque, que corresponde al definido para calcular el presupuesto preliminar de este proceso. Esto no implica que durante la ejecución del proyecto por razones técnicas el presupuesto pueda estar sujeto a cambios cuando el contratista de obra justifique técnicamente ante la interventoría y el FDLM dichos cambios.

Los parques priorizados para este contrato son:

| CODIGO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIPO DE PARQUE | DIRECCION | INTERVENCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-006 | Parque plaza España | Los Mártires | Parque vecinal | Entre CL 11 y 10 y KR 19 y 18. | Mantenimiento |
| 14-008 | Parque Barrio la pepita. | Los Mártires | Parque vecinal | Entre CL 10 y 11 y KR 26 y 25A | Construcción |
| 14-013 | Ricaurte | Los Mártires | Parque vecinal | Entre las calles 9 y 10 y entre la KR 28 y 29 | Construcción |
| 14-034 | Parque Urbanización Santa Fe III | Los Mártires | Parque Bolsillo | KR 19B entre CL 24 y DG 23 Bis | Construcción |
| 14-014 | Barrio santa fe | Los Mártires | Parque vecinal | Entre carrera 22 y carrera 22bis con calle 22c y calle 23 | Construcción |
| 14-021 | Urbanización el progreso | Los Mártires | Parque vecinal | Entre calle 4a 5 y calle 5 5 bis con carreras 21 y 21a 22 | Construcción |

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

Los Proponentes deberán visitar e inspeccionar las zonas objeto del presente proceso selectivo. El FDLM no realizará visita a los sitios donde se llevarán a cabo las actividades, dado que son sitios de acceso público en general y, por lo tanto, es responsabilidad del proponente conocer las condiciones para la ejecución del contrato.

Será responsabilidad de los proponentes la visita e inspección de los sitios en los cuales se realizarán los trabajos. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones.

Así entonces, EL CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta todas las condiciones y circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra.

Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del proyecto, aspecto considerado como prioritario. Así mismo, los proponentes deberán efectuar el reconocimiento del entorno socio-económico y la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto.

La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado la inspección completa y visita del sitio de las obras y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de los trabajos y en la formulación de la propuesta.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente las condiciones de ejecución del contrato o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de los trabajos y los suministros, de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar en el presente proyecto se encuentran dentro de la localidad de Los Mártires.

# Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades a ejecutar durante el desarrollo del presente proceso tienen como enfoque el MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y/O DOTACIÓN de los parques de proximidad de la localidad de Los Mártires, las cuales corresponden a lo siguiente:

- Levantamiento topográfico (según sea requerido).

- Levantamiento Hidráulico (según sea requerido).

- Mantenimiento de juegos infantiles.

- Mantenimiento de mobiliario.

- Mantenimiento de áreas de juegos infantiles.

- Mantenimiento de instalaciones deportivas y elementos de gimnasios al aire libre

- Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).

- Mantenimiento de carpintería metálica.

- Mantenimiento de Zonas duras: andenes, senderos peatonales

- Mantenimiento de Pisos caucho

- Mantenimiento de canchas (Mixtas, Basquetbol, futbol, voleibol)

- Mantenimiento de pistas de patinaje

- Mantenimiento de zonas verdes

- Mantenimiento de pistas atletismos

- Construcción de zonas duras en parques

- Suministro e instalación de módulos infantiles nueva tendencia (IDRD).

- Suministro e instalación de gimnasios al aire libre.

- Suministro e instalación de mobiliario urbano.

- Suministro de senderos peatonales, plazoletas (Según sea requerido)

El presente numeral contiene el alcance físico de las labores que deberán ser ejecutadas por EL CONTRATISTA, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para quien suscriba la minuta del Contrato Obra, del cual este capítulo forma parte.

Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo. EL CONTRATISTA podrá escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para intervenir los parques, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Particulares incluidas en el presente numeral, o con las Especificaciones Generales, o con las normas vigentes que se ajusten a todos los demás documentos del Contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones impuestas en la gestión Ambiental, gestión Social y para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. EL CONTRATISTA deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan intersecciones con la vía o sean paralelas a ella.

Para la ejecución de las labores, EL CONTRATISTA deberá dar cumpliendo cabalmente con las Especificaciones Generales establecidas y con las siguientes Especificaciones Particulares y parámetros, las cuales deberán ser verificadas por EL CONTRATISTA y la Interventoría durante la ejecución:

•	Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva; comprende entre otros, la limpieza de los pozos y de los sumideros de la red de aguas lluvias, el sellado de las fisuras que presente el pavimento rígido o flexible y la limpieza y sello de juntas en pavimento rígido.

•	Adecuación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva.

•	Dotación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas de otorgar, aportar, equipar o asignar elementos que complementen las áreas intervenidas para mayor disfrute de la comunidad.

Aprobación de cronograma y plan de trabajo

  - Dentro del plan de trabajo el contratista deberá presentar una programación de obra ajustada a la fecha de aprobación del acta de inicio. Esta deberá contener cada una de las actividades descritas en el presupuesto definitivo concertado con todos los actores inherentes como Interventoría y aprobado por la supervisión del FDLM.

  - La programación de las obras deberá hacerse garantizando la mayor eficiencia en el manejo de los tiempos, el cumplimiento de la totalidad de la obra y la calidad de esta (para efectos de la minimización del servicio)

  - El contratista deberá presentar dentro del plan de trabajo una relación del personal que dispondrá para el desarrollo de las obras a ejecutar desde el inicio hasta el final de la obra.

  - La interventoría emitirá un documento declarando la aprobación del diagnóstico y dando autorización para el inicio de las actividades con los ítems aprobados en comité.

Cronograma preliminar

El cronograma con que contara el proyecto se ilustra de manera esquemática, en el siguiente diagrama es pertinente aclarar que se hace de modo ilustrativo y que la determinación real de dichas actividades y fases será establecida de forma final por el Contratista en la etapa preliminar o inicia del contrato, aprobada y avalada por el Interventor; esto de acuerdo con las necesidades del Fondo.

| ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | INICIO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | APROPIACIÓN DEL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR PARQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EVALUACION INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PLANIFICACION Y DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | DOTACION DE JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ENTREGAS PARCIALES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RECIBO FINAL DE OBRA (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Fases y etapas del proyecto

ETAPA DE ALISTAMIENTO

Dentro de las actividades de alistamiento se debe realizar una capacitación con el personal de obra sobre enfoques de género en ambientes laborales de obra, aplicando los lineamientos de la Alcaldía local en materia de transversalización de enfoques. Dicha capacitación tendrá una duración de dos horas y será impartida por contratistas de la alcaldía local.

Asimismo, se realizará una presentación ante la Junta Administradora Local la cual se debe realizar dentro del primer mes de ejecución posterior a la firma del acta de inicio. Esta se debe ajustar a la agenda de la JAL y debe ser presentada en la plenaria de la misma, previo agendamiento por parte de la presidencia de la Corporación. En el evento que no haya disponibilidad para la presentación del proyecto por las dinámicas propias de la JAL, el proyecto deberá ser presentado ante la misma después de la realización de las sesiones, de acuerdo con el cronograma asignado por la JAL.  La presentación debe incluir los datos del contrato número, objeto, fecha, valor, objeto, cronograma, parques priorizados y generalidades del contrato.

- CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como Apoyo a la supervisión

- Líder o referente de Infraestructura de la Alcaldía Local de Los Mártires

- Representante legal o coordinadora (o) del proyecto en representación de operador.

Las personas que conforman el comité tienen voz y voto.

Podrán ser invitadas a este comité

- Personas pertenecientes al sector, JAC, JAL, veeduría, organizaciones e instancias de participación local y de más personas, entidades, instancias que se requieran para la ejecución del contrato

- Delegada (o) área de infraestructura con invitación permanente

- Delegada (o) área de planeación con invitación permanente

La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la alcaldía local de los Mártires,  la convocatoria a las sesiones del Comité son compartidas entre el apoyo a la supervisión y el contratista,  las cuales deben realizarse mínimo una al mes con tres días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitarán sesiones extraordinarias que sean requeridas por cualquiera de las partes con al menos tres días de antelación; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO.

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, metodologías, lugares donde se van a hacer las diferentes actividades, presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité

- El comité técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del proyecto.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Las reuniones del Comité Técnico deberán quedar soportadas mediante actas y registros

- En cada sesión el contratista deberá presentar en Comité Técnico el balance de la bolsa de monto agotable.

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato

Nota 1: estas aprobaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en cada fase.

Nota 2: En ningún caso las decisiones del Comité Técnico podrán modificar las especificaciones técnicas, componentes, actividades, cantidades, características de los bienes y servicios a entregar, plazo, población objetivo ni ninguna condición contractual establecida en este Anexo Técnico o cualquier documento precontractual o contractual que haga parte del contrato. Dichas modificaciones se deberán realizar siguiendo los lineamientos del manual de supervisión de la secretaría de Gobierno y la normatividad vigente y deberán ser solicitadas por el contratista mediante radicación ante el fondo de Desarrollo Local, en los tiempos establecidos por el Manual de Supervisión; o mediante común acuerdo a través de acta de comité técnico acompañada de comunicación motivada para ser analizada por el área de planeación y de contratación del Fondo de Desarrollo Local.

La primera reunión del Comité Técnico se deberá realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el ejecutor deberá presentar:

- Cronograma de actividades y plan de trabajo

- Hojas de vida del personal mínimo requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo

ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS

El contratista debería realizar una visita a las zonas a intervenir con el comité técnico para determinar un diagnóstico del estado actual y presentar un diseño de las obras a ejecutar, que deben ser aprobados por interventoría y por el supervisor por parte de la entidad, para así dar inicio a las siguientes etapas

ETAPA DE PRE INICIO DE OBRAS

El contratista, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos y/o depósitos que sean necesarios. Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. Para almacenar el cemento deberá construir una plataforma de madera con una altura mínima de 20 cm. del piso.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de construcción vigentes.

En esta etapa el contratista de obra junto con la interventoría y la orientación de la supervisión del FDLM realizarán visitas técnicas a cada uno de los parques a intervenir con base en las fichas de diagnóstico elaboradas por el FDLM, con el fin de determinar y ejecutar las siguientes labores:

- Las actividades de obra por ubicación, descripción y cantidad.

- Levantamiento planimétrico del área o zona a intervenir con las actividades de mantenimiento y/o dotación y consecuente elaboración de esquemas en medio físico y en medio magnético (archivo dwg).

- Anexo fotográfico en la que se evidencien el estado inicial de cada área, zona y/o elemento a intervenir.

- Acompañar al FDLM en la presentación de los esquemas (en físico y magnético dwg), ante el IDRD en cumplimiento del protocolo del Instituto.

- Revisión del presupuesto con base en el DIAGNÓSTICO.

- Elaboración de la programación por parque, teniendo en cuenta descripción de las actividades de obra según presupuesto.

- Presentación de los planes de gestión social, calidad, inspección de ensayos, seguridad industrial, PMT y manejo ambiental.

- Las demás actividades que correspondan a las descritas en los pliegos de condiciones o anexos técnicos en cuanto al personal, equipos necesarios y programa de insumos y personal.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN.

En esta etapa el contratista de obra deberá informar anticipadamente mínimo cinco (5) días hábiles a la interventoría y al supervisor del FDLM del ingreso de personal, materiales o equipos.

Así mismo se deben contemplar los permisos necesarios para el correcto desarrollo de las obras como autorización de intervención con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

Adicionalmente deberá disponer las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas.

Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 2.00 m o más sobre un nivel inferior.

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

El contrato producto del presente proceso se terminará cuando se agote el valor presupuestado y/o cuando finalice el plazo estimado, siendo este último de SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo se utilizará para efectos de constitución de pólizas.

La ejecución de las obras, de los parques de proximidad, que se encuentran en mención en el presente documento, se hará de manera simultánea. El contratista determinará la manera más eficiente para atender las actividades a desarrollar en el tiempo establecido de Seis (6) meses.

# Forma de pago

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($570.343.500,00) MONEDA CORRIENTE, incluido AIU. El contrato es a PRECIO UNITARIO, donde la cantidad de obra es multiplicada por el valor unitario obteniendo el costo directo, al cual se le aplica el AIU dando como resultado el costo total.

El FDLM pagará al contratista el valor de la construcción y el mantenimiento y/o dotación de la siguiente manera:

- Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible.

- El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FDLM y el Contratista.

El valor de cada acta de recibo parcial obra estará determinado por la suma de los valores que fueron ejecutados en el respectivo periodo, cuantificados y verificados por la interventoría y revisados por la supervisión del contrato.

Nota 1. El FDLM dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el Uno por ciento (1%) de Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la Utilidad del contratista.

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presentan las Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra pública.

El FDLM pagará al contratista previa presentación de informes de ejecución, cuantificados y verificados por la interventoría, debidamente avalados por el supervisor del contrato y de la certificación de cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales que del mismo se haga en el presupuesto y a la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el FDLM y/o por el supervisor designado por el FDLM.

Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el FDLM hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordena la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. - Para proceder a cancelar la última cuenta, adicional a lo anterior, se requiere la presentación de la garantía de estabilidad y calidad de la obra y que esta sea debidamente aprobada por parte del interventor del contrato y el FDLM.

A la factura respectiva deberán anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en salud y pensiones, y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente deberá discriminarse el valor de los impuestos de acuerdo con el régimen tributario del proponente.

Presentación previa de los siguientes documentos:

  - Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por la interventoría del contrato y el contratista.

  - Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la interventoría del contrato y debidamente firmado por el contratista de obra y la interventoría.

  - Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique).

  - Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.

  - Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

PARAGRAFO SEGUNDO. Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones contempladas en el Estatuto Tributario. Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. Deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago, Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. A nombre del FDLM.

EL FDLM pagará, dentro de los 45 días hábiles, previa presentación de los documentos listados en el Parágrafo anterior, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales que del mismo se haga en el presupuesto y a la proyección del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

El proponente deberá tener en cuenta que el valor propuesto debe contemplar los gastos y descuentos que se generan para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, así como los efectuados en cada pago, el I.V.A., y demás impuestos a que haya lugar.

Nota 2: “Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción de los bienes, previo cumplimiento de los requisitos solicitados.

Nota 3: El presupuesto oficial estimado para el proceso de licitación pública, fue calculado por el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, sin formula de reajuste, dado que el proceso de contratación se encuentra estructurado a precios unitarios y ajustado a la realidad de las actividades de obra proyectadas.

# Condiciones particulares del proyecto

El FDLM, se acoge a las condiciones y lineamientos técnicos establecidos por el IDRD, que es la Entidad Pública de la ciudad de Bogotá D.C., encargada de “administrar y construir parques y escenarios deportivos, promover la recreación y la actividad física y fortalecer el deporte capitalino en sus diferentes manifestaciones, con el objetivo de consolidar una Bogotá Mejor para Todos y la felicidad de sus habitantes”.

NORMAS GENERALES

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del Contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir EL CONTRATISTA para lo cual se acogen, cuando sea aplicable, las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas en Proyectos de Infraestructura en Bogotá D. C.

  - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10

  - Normas técnicas colombianas – NTC.

  - Asociación francesa de normalización - AFN

  - American standards for testing and materials – ASTM.

  - Manual de especificaciones técnicas IDRD

  - Manual de gestión integral de proyectos de infraestructura vial y espacio público versión 1.0,

  - Instituto de desarrollo urbano - IDU-. 2010.

  - Manual de identidad visual, instituto de desarrollo urbano - IDU-. 2012.

  - Plan maestro de sostenibilidad de la infraestructura urbana en Bogotá D.C.

  - Formatos de gestión integral de proyectos.

  - Planeación para la conservación de la malla vial local.

  - Normas y especificaciones técnicas del programa de normalización técnica de la EAAB (resolución 868 de agosto 5 de 2002) dentro de las cuales se encuentran normas para las siguientes actividades: construcción acueducto, diseño acueducto, mantenimiento acueducto, operación y control acueducto, construcción alcantarillado, diseño alcantarillado, mantenimiento alcantarillado, código colombiano de fontanería – NTC 1500, eléctrica y electrónica, geotecnia)

  - Normas de construcción condesa. Tomos II a VI. •

  - Manual de iluminación – unidad administrativa especial de servicios públicos – UAESP -.

  - especificaciones técnicas para la construcción de canalizaciones telefónicas – ETB.

  - Recomendaciones para proyectos de canalización – ETB.

  - Especificaciones técnicas para la construcción de canalizaciones y cámaras. Normas EPM - Bogotá.

  - Manual de construcción de redes telefónicas locales de TELECOM

  - Manual de construcción de redes telefónicas locales – ETB.

  - Normas para fibra óptica y cableado estructurado – TIA.

  - Normas para fibra óptica y cableado estructurado – EIA.

  - Normativa Técnica de Gas Natural S.A. ESP. Nº NT-061-esp rev. 1 plan de prevención de daños. •

  - Norma Ntc 2505 – Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, en los casos que sean pertinentes.

  - Norma ntc 2050 – código eléctrico colombiano.

  - Norma ntc 4552 – protección contra rayos.

  - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE -, aprobado mediante las resoluciones nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y no. 180498 del 29 de abril de 2005.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ. Grupo de semaforización electrónica.

  - Et-ge-006 cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos v1.0

## Especificaciones técnicas

Partiendo de los diagnósticos, el FDLM evalúa ítems con base a la lista de precios de IDRD, estableciendo una selección de actividades a intervenir, así:

| nº | código | descripción | und. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11646 | cerramiento lona h=2.20 mts (inc. excavación) | ml |
| 2 | 10683 | corte horizontal en concreto con pulidora e=2cm | ml |
| 3 | 10093 | excavación manual +retiro suelo blando +trasiego (<50m | m3 |
| 4 | 12506 | compactación fonda de excavación con equipos livianos | m2 |
| 5 | 10724 | relleno compactado base granular tipo IDRD | m3 |
| 6 | 12501 | relleno compactado subbase granular tipo IDRD | m3 |
| 7 | 12000 | relleno rajón y suavizado con afirmado (compactación mecánica) | m3 |
| 8 | 16670 | piso caucho reciclaje 8cm (epdm 1cm+sbr 7cm (suministro + instalación) | m2 |
| 9 | 100366 | geotextil t2400 ** y/o st 300 | m2 |
| 10 | 14642 | baranda cerramientos m-83 (suministro + instalación) | ml |
| 11 | 15122 | demolición placa de contrapiso h=0.10m+trasi+retir | m2 |
| 12 | 16792 | placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi + malla 4mm ** | m2 |
| 13 | 105087 | geo celda neoweb (e=0.12m) a=2.50m | m2 |
| 14 | 10847 | desmonte y reinstalación juego tipo m-3 | und |
| 15 | 12616 | recubrimiento sintético sport master para campos múltiples | m2 |
| 16 | 10742 | desmonte, pintura general y arreglo, reposición piezas biosaludables | und |
| 17 | 15788 | pintura módulo- m-3(retiro pintura +anticorrosivo + pintura) | und |
| 18 | 14783 | cadenas galvanizadas columpi0 m-5; 3/8" (desmonte + suministro + instalación) | und |
| 19 | 14785 | asiento fibra lona columpio (desmonte + suministro + instalación) | und |
| 20 | 13014 | pintura módulo m-5 columpio | und |
| 21 | 16803 | señal informativa identifica. escenarios deportivos | und |
| 22 | 14439 | desmonte piso de caucho (trasiego +retiro) | m2 |
| 23 | 12408 | desmonte juego tipo m-3-stpm** | und |
| 24 | 14632 | modulo 3a (suministro + instalación) | und |
| 25 | 14820 | canecas acero inoxidable (suministro + instalación) | und |
| 26 | 14669 | redes microfútbol (suministro + instalación) | und |
| 27 | 14674 | redes baloncesto (suministro + instalación) | und |
| 28 | 11186 | Limpieza de estructura metálica y pintura esmalte+ anticorrosivo | m2 |
| 29 | 10226 | juegos infantiles m-5 columpio (suministro + instalación) ** | und |
| 30 | 00017 | descapote manual y retiro | m2 |
| 31 | 12064 | sardinel prefabricado. a-10 a=0.20 h=0.50l=0.8 sin atraque | ml |
| 32 | 15955 | cinta ajuste concreto3000psi (a=0.20; e=0.15m) sin refuerzo | ml |
| 33 | 14678 | señal sc-120 2 caras (suministro + instalación) | und |
| 34 | 15912 | señal idg-s 2 caras (suministro + instalación) | und |
| 35 | 10208 | demolición pavimento asfáltico e=0.1 | m2 |
| 36 | 10149 | demolición andén concreto e=0,10 | m2 |
| 37 | 10002 | demolición bordillo con compresor + cargue y retiro | ml |
| 38 | 10206 | demolición bordillo ladrillo incl. cargue y retiro | ml |
| 39 | 10000 | demolición manual sardinel (inc. cargue y retiro) | ml |
| 40 | 10242 | desmonte estructura baloncesto con demolición base concreto | und |
| 41 | 10433 | desmonte y retiro adoquín | m2 |
| 42 | 10380 | excavación mecánica + retiro (250m3/dia) v-6m3-s. blando | m3 |
| 43 | 10357 | cañuela tc prefabricada (a-120) | ml |
| 44 | 10407 | base asfáltica b-1350 e=5cm | m2 |
| 45 | 10021 | pintura cerramiento malla eslabonada | m2 |
| 46 | 12065 | bordillo prefabricado a-80 | ml |
| 47 | 12405 | desmonte juegos tipo m-5 | und |
| 48 | 10434 | adoquín arcilla e=6 cm sobre arena | m2 |
| 49 | 10198 | cenefa o dilatación en concreto e=0.09 a=.025 | ml |
| 50 | 13961 | cenefa/dilatación adoquín arcilla e=0.12m; a=0.24m | ml |
| 51 | 10253 | demarcación pintura tráfico microfutbol a=0.1 | m2 |
| 52 | 106702 | balancín rotatorio (suministro + instalación) | und |

### Especificaciones técnicas de materiales

Las especificaciones técnicas son las establecidas por el IDRD, de acuerdo a cada uno de los códigos de la condición anterior, para ello el FDLM adjunta link de condiciones y lineamientos y especificaciones técnicas, así:

https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd

Los ítems del proceso corresponden a los fijados por el IDRD para la intervención de los Parques Distritales. Así las cosas, los lineamientos y condiciones técnicas son los establecidas por el IDRD en las siguientes cartillas de lineamiento y especificaciones técnicas: 1. Especificaciones técnicas, 2. Manual de señalética y 3. Especificaciones técnicas de pisos de caucho. (anexos al proceso)

### Pruebas y ensayos

El interventor o el FDLM, podrán exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio requeridos por la cartilla de lineamientos técnicos del IDRD o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los parámetros internacionales para verificar la calidad de los elementos suministrados o instalados por el Contratista.

El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o contraposición por parte del FDLM referente a este concepto.

Ensayos de calidad de materiales

Ensayos del adoquín

Ensayos del concreto

Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la compresión para cilindros, según la norma NTC 550 (ASTMC31) para elaboración y curado de especímenes de concreto en obra y NTC 673 (ASTMC39) para ensayo de resistencia a la compresión de cilindros normales de concreto.

Cada ensayo debe constar de la toma de ocho (8) elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será 2 a 7 días, 2 a 14 días y 2 a 28 días y dos (2) testigos. En casos especiales cuando se trate de concretos de alta resistencia o a criterio del Interventor, se tomarán diez (10) cilindros cuyas roturas serán 2 a 24 horas, 2 a 7 días, 2 a 14 días y 2 a 28 días. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento.

Se hará una prueba de rotura por cada diez (10) m³ o por cada tipo de estructura que se vaya a fundir, así el volumen fundido sea menor de los diez (10) m³ o como lo indique el Interventor.

Cuando el concreto sea preparado con mezcladora se deben tomar los cilindros para el ensayo cada cincuenta (50) tandas de mezclado de cada clase de concreto.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

El FDLM hará entrega de los siguientes documentos para el correcto desarrollo del contrato: estudios previos, fichas técnicas de los parques con su diagnóstico, manuales del IDRD.

De igual forma, la Entidad deberá considerar los aspectos de aprobaciones necesarios en caso de requerirse a través del interventor y del contratista de obra, como el trámite de licencias, permisos y demás documentos que sean necesarios para el correcto desarrollo del contrato.

## Notas técnicas específicas del proyecto

El interventor deberá velar por el cumplimiento de las normas técnicas específicas del proyecto en especial, tales como:

1. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONCRETOS. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – TITULO C., (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI., publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento - ICPC, versiones 2001, publicaciones técnicas de la Portland Cement Association – PCA).

2. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ESTRUCTURAS. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10., Decreto 523 de 2010 microzonificación Bogotá.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO: (ley 397 de 1997. Ley reglamentaria del patrimonio cultural colombiano, cartilla de andenes de la secretaría distrital de planeación. (Decreto 602 de 2007), cartilla de mobiliario urbano de la secretaría distrital de planeación. (Decreto 603 de 2007), cartilla de antejardines IDRD y DADEP, (decreto 1120 de 2000), plan maestro de ciclo rutas, manual de diseño del instituto de desarrollo urbano, manual de arborización para Bogotá. Diseño, plantación, mantenimiento y manejo. Diciembre de 2000, complemento al manual verde. Convenio dama – jardín botánico – IDRD. 2002, guía de movilidad reducida

4. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y SOCIAL. (Legislación y normatividad ambiental vigente., Legislación y normatividad de Seguridad y Salud Ocupacional, vigente, Legislación de tránsito vehicular, equipo, maquinaria y peatonal, Estudio de Impacto Ambiental. , Manual de arborización del Jardín Botánico de Bogotá, Manual verde, Complemento del manual verde, Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones., Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público versión 1.0, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-. 2010 o documento que lo modifique, complemente o derogue, Manuales y guías ambientales del IDRD.

## Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción Sismo resistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

El desarrollo del objeto contractual requiere la implementación de un cronograma que garantice la perfecta y continua ejecución de las actividades de mantenimiento cuantificadas y presupuestadas en la etapa de diagnóstico. El proponente que ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad se compromete a iniciar su ejecución en conjunto con el interventor del contrato, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de acuerdo con las necesidades que presenten los escenarios y la cual podrá ser modificada durante la ejecución del contrato en común acuerdo con la interventoría y supervisión del FDLM dentro de las condiciones de ejecución del contrato, so pena de la aplicación de las sanciones y garantías correspondientes.

Para ello el proponente tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones y actividades mínimas:

1.	Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del contrato.

2.	Haber visitado por cuenta y riesgo los distintos escenarios o parques (sitios de ejecución de las obras). No será argumento para alegar el desconocimiento de las condiciones de los sitios para la presentación de la oferta.

3.	Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y del supervisor del contrato.

4.	Disponer del personal requerido, el cual deberá ser calificado y capacitado para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato, en especial el personal de trabajo en altura.

5.	Presentar informes mensuales al interventor del contrato con novedades a que haya habido lugar, con recomendaciones y sugerencias.

6.	El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso de licitación a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del supervisor del FDLM quien puede reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación.

7.	Realizar informes mensuales durante el plazo del contrato e informe final una vez se termine el mismo. El oferente a quien se le adjudique la presente licitación deberá presentar dichos informes detallados de las actividades de mantenimiento desarrolladas y con base en su experiencia deberá realizar los comentarios y sugerencias. Igualmente deberá presentar oportunamente los informes complementarios que el interventor del contrato le solicite sobre aspectos particulares del contrato.

8.	Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio del interventor o supervisor del FDLM para la debida ejecución de este, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del contrato.

9.	Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas, deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.

10.	Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato deben ser presentados por el contratista de obra en el plan de inspección y ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la interventoría del contrato.

11.	El contratista de obra deberá acatar las especificaciones técnicas del IDRD referenciadas en la Web o las ordenadas por el interventor previa consulta con el supervisor del FDLM

OBLIGACIONES TECNICAS

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, en lo que compete al mantenimiento de la infraestructura de los escenarios o parques a intervenir de acuerdo con las especificaciones del IDRD.

Las actividades corresponden a:

•	Localización Y Replanteo

•	Excavación

•	Sub-Base Granular

•	Base Granular

•	Geotextil

•	Loseta De Concreto

•	Piso En Caucho Reciclado

•	Baranda Metálica

•	Adoquín

•	Punto Ecológico

•	Bancas De Concreto

•	Bordillo

•	Sardinel

•	Tratamiento Radicular Árbol

•	Identificador General

•	Zona De Juegos Infantiles

•	Zona De Ejercicios

•	Señal Cívica

•	Dotación Metálica Zona De Ejercicios

•	Mantenimiento y/o suministro e instalación de mallas de cerramiento y de protección

•	Mantenimiento y/o construcción de cerramientos y mallas contra impacto

•	Mantenimiento general

•	Mantenimiento pintura

•	Mantenimiento pisos

•	Mantenimiento mobiliario

•	Mantenimiento de equipamiento deportivo

•	Dotación de mobiliario incluido en el listado de precios unitarios IDRD

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

[La Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho análisis deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra pública a ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo establecido en la «Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible.

Para aplicar lo aquí dispuesto, la Entidad podrá tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales se mencionan a título enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras siempre que se ajusten a lo arriba señalado:

A. Movilidad sostenible

- Protección y recuperación de corredor peatonal verde.

- Fomento de diferentes medios de transporte que no deterioren la cobertura vegetal.

B. Uso racional del papel

- Acoger políticas cero papel

- Papel reciclado o de origen vegetal en caso de ser utilizados.

- Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.

- Entre otros.

# Información sobre LOS RECURSOS MÍNIMOS

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- El personal del contrato de obra debe estar debidamente aprobado por la interventoría del contrato previo informe a la supervisión del FDLM.

- El Contratista debe Garantizar, si a ello hubiere lugar, para la ejecución del contrato, el cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 746 de 2019, “por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C.” referente a la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados; y que igualmente, promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública, en armonía con lo establecido en la ley.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

## Personal Clave

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

| Perfil No. | Cargo | Título profesional |
| --- | --- | --- |
| 1 | Director de Obra. Dedicación 50% | PROFESIÓN: INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A. |
| 1 | Residente de Obra. Dedicación 100% | PROFESIÓN: INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A. |
| 1 | Profesional de Tránsito y transporte. Dedicación 50% | PROFESIÓN: INGENIERO/A DE TRANSPORTE |

## Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista

| Perfil No. | Cargo | Título profesional | Título de posgrado | Experiencia general (años mínimos) | Experiencia específica (años mínimos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de Obra. Dedicación 50% | Profesión: Ingeniero/a civil o arquitecto/a. | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: Cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional] | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De cuatro (4) proyectos como director de obra en proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental, la cual podrá estar contenida en la experiencia general. |
| 1 | Residente de Obra. Dedicación 100% | Profesión: Ingeniero/a civil o arquitecto/a. | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: Cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional] | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De tres (3) proyectos como residente de obra de construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental. La cual podrá estar contenida en la experiencia general. |
| 1 | Profesional de Tránsito y transporte. Dedicación 50% | Profesión: Ingeniero/a de transporte | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: Tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional] | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De uno (1) año en elaboración y trámites de PMT, la cual podrá estar contenida en la experiencia general contenida en la experiencia general. |
| 1 | Profesional SST. Dedicación 50% | Profesional en ingeniería ambiental, civil o arquitecto, o administrador/a ambiental. | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: Siete (7) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional] | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De tres (3) proyectos como profesional SISOMA cuyo objeto sea la construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental. |
| 1 | Profesional AMBIENTAL Dedicación 50% | Profesional Ingeniero /a ambiental y/o ingeniero /a Forestal | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: experiencia general de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: experiencia especifica de un (1) año en elaboración, implementación y seguimiento de programas de manejo ambiental en obras civiles. |
| 1 | Profesional SOCIAL Dedicación 50% | Profesional Trabajado/a social y/o Psicólogo/a | N/A | EXPERIENCIA GENERAL: experiencia general de dos (2) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: experiencia especifica de un (1) año de experiencia especifica como trabajador social, psicólogo |
| 1 | Tecnólogo/a o técnico /a 100% | Técnico o tecnólogo construcción | N/A | experiencia general no menor a (2) años | N/A |

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

## Maquinaria mínima del proyecto

El contratista deberá disponer en forma oportuna con la maquinaria y equipo mínimo requerido, para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de cada una de las actividades para la sostenibilidad de la infraestructura física de los escenarios objeto del contrato.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Mini cargador, cantidad: Tres (3) Modelo 2012 O Más Recientes

2. Volquetas de 6 M3, cantidad: Tres (3) Modelo 2012 o Más Recientes

Adicionalmente deberá disponer las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas.

Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

La maquinaria puede ser propia, alquilada o en leasing. EL FDLM se reserva el derecho a exigir, durante la ejecución del contrato, el cumplimiento del equipo mínimo establecido, así como los equipos necesarios para la normal ejecución de la obra que serán igualmente que los anteriores a cargo y costo del contratista.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

# Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas con conteo regresivo, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

Se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003.

Los parques de proximidad que contengan bienes de interés cultural y/o monumentos y otros elementos que sean bienes de patrimonio cultural, requieren permiso del Instituto de Patrimonio Cultural – IDPC, previa a su intervención.

En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos o de entidades distritales como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC para obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos (obras) objeto de la presente Licitación, EL CONTRATISTA debe realizarlos y realizar el constante seguimiento hasta obtener la respuesta favorable sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta y/o al contrato.

El desarrollo de la obra deberá cumplir con las especificaciones técnicas y económicas que se presenten y que sean aprobadas por la Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

Igualmente, es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y permisos ambientales deben ser aprobados por las entidades competentes.

Resulta totalmente claro para efectos del CONTRATO, que EL CONTRATISTA, al término de ejecución del contrato, deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, los parques de proximidad, las vías alternas que utilizó para el tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente. Estas vías, serán objeto de un Inventario de Fallas, levantado previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las condiciones prexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema.

# Documentos técnicos adicionales

12.1 VALLAS Y DOTACIÓN DE PERSONAL

El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente al suministro e instalación de vallas informativa con conteo regresivo de conformidad con lo establecido en las condiciones particulares del presente pliego de condiciones y la dotación del uniforme Distrital de acuerdo con los diseños del FDLM. No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el no cumplimiento de los mencionados suministros.

El contratista debe cumplir con el acuerdo 787 del 2020 de Concejo de Bogotá, sobre el conteo regresivo en la ejecución del proyecto, en cumplimiento al objeto del acuerdo: “Ordenar la instalación de un aviso de conteo regresivo sobre el vencimiento del plazo, en las vallas informativas de ejecución de las obras públicas en Bogotá D.C., como una medida de seguimiento ciudadano al desarrollo de las mismas y de cumplimiento de los términos de construcción de la obra”

12.2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

El contratista estará obligado a presentar un programa de gestión social que deberá cumplir con los siguientes requerimientos para la intervención de los parques objetos del presente proyecto y con lo establecido en la Cartilla de LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES del IDRD.

En el presente plan se describen las actividades que debe adelantar EL CONTRATISTA para dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social.

Sin perjuicio de las obligaciones descritas en el presente capítulo EL CONTRATISTA deberá garantizar que la población ubicada en el área de influencia del proyecto se mantenga informada sobre la obra a través de reuniones y entrega de material de divulgación u otras estrategias que EL CONTRATISTA decida incluir como mecanismos para lograr este fin; igualmente, que sean atendidas de manera oportuna y eficaz las solicitudes ciudadanas.

Cualquier mecanismo sugerido por EL CONTRATISTA, deberá contar para su ejecución con la aprobación de la Interventoría y del FDLM. Las actividades presentadas a continuación son las mínimas requeridas para el desarrollo del contrato. Objetivos

- Brindar información clara, oportuna y confiable acerca del proyecto a la población del área de influencia, a las autoridades locales, representantes institucionales, organizaciones sociales y demás población cercana al proyecto.

- Definir los mecanismos y espacios para la gestión comunitaria e interinstitucional con ocasión de la ejecución del proyecto.

- Prevenir los conflictos entre la comunidad y el Fondo, garantizando que todas las solicitudes ciudadanas presentadas, sean atendidas de manera adecuada y oportuna.

- Crear canales de comunicación entre el FONDO, CONTRATISTA y los diferentes actores institucionales y sociales del área de influencia del proyecto, generando un ambiente adecuado para el buen desarrollo de los trabajos.

- Fomentar la apropiación de las comunidades al proyecto, de tal forma, que se busque generar conciencia del beneficio de las obras. • Involucrar a la comunidad en procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.

PUNTO CREA (CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN)

EL CONTRATISTA deberá disponer de un (1) lugar (oficina o garaje) ubicado sobre el área de influencia directa del proyecto, con un aviso visible a los transeúntes, en los cuales brindará información y atención a la comunidad que lo requiera.

En este Punto EL CONTRATISTA establecerá un sistema de atención a la comunidad interesada en el proyecto, a través del cual brindará información sobre los avances de la obra y recibirá las solicitudes ciudadanas, a las cuales dará las soluciones requeridas. La Interventoría verificará la correcta implementación del lugar escogido para el punto CREA y el funcionamiento del mismo.

- Atención al ciudadano. Esta actividad se desarrolla con el propósito de recibir y dar solución a todas las solicitudes ciudadanas que se presenten, por parte de la comunidad y/ó resolver inquietudes con respecto a las actividades realizadas durante la construcción del proyecto. De igual manera recepcionará las sugerencias, inquietudes, quejas y/o reclamos de los trabajadores contratados.

- Comité CREA Estos comités están conformados por los líderes de la comunidad, residentes, comerciantes o industriales del área de influencia del proyecto. Las funciones de los miembros del comité son:

- Divulgar la información sobre el proyecto a las comunidades que representan.

- Asistir a las reuniones mensuales o a las que se convoquen.

- Identificar y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad (referidas a la obra) y buscar alternativas de solución e implementarlas.

- Participar en los talleres de sostenibilidad y promoverla.

Las personas que deseen conformar el comité se inscribirán en la reunión de inicio de obra o en el punto CREA, en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y deberán adquirir el compromiso de actuar como representantes de las comunidades a las que hacen parte. Las especificaciones del funcionamiento del comité están detalladas en el programa de sostenibilidad. En todas las reuniones del comité CREA debe haber acompañamiento del área técnica, ambiental, SISO, social, tráfico según se requiera.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

Soportes de gestión: EL CONTRATISTA deberá contar con soportes de toda su gestión, para lo que deberá consignar la información de su gestión en los siguientes formatos Fondo:

- Acta de vecindad.

- Control entrega de volantes.

- Invitación a reunión

- Planilla de asistencia.

- Inscripción a comité CREA.

- Acta de reunión.

- Control de puntos satélite.

- Información a la comunidad.

- Atención al ciudadano.

- Generación de empleo.

- Registro fotográfico.

- Consolidado de atención al ciudadano.

- Formatos para la elaboración de piezas de divulgación y aquellos que se requieran

- Metodología y cronograma del plan de gestión social:

EL CONTRATISTA con la asesoría y aprobación de la Interventoría posterior a la firma del Contrato debe formular la metodología para el desarrollo de las actividades de gestión social que como mínimo debe contener:

- Actividades a ejecutar.

- Metodología para la entrega oportuna de información a la ciudadanía y reuniones propuestas (teniendo en cuenta el tipo de intervención).

- Disposición, forma de entrega y contenido de los volantes de información.

- Propuesta para la atención al ciudadano, la cual debe contener como mínimo: formatos a emplear, definición del tipo de solicitud ciudadana, procedimiento para la atención y resolución de quejas y demás manifestaciones ciudadanas, responsables y flujo grama para la elaboración

- de la respuesta.

- Horario del punto de atención al ciudadano.

- Cronograma.

- Propuesta metodológica de evaluación del plan de gestión social, la cual se implementará en el desarrollo del contrato y cuyos resultados serán presentados en el informe final de gestión social.

El plan de gestión social, el cual debe incluir de manera minuciosa durante la etapa contractual un cronograma de actividades detallado que incluya como mínimo por parque:

- Volanteo.

- Socialización inicial, de avance y final.

- Actas de vecindad.

- Etapa Punto CREA.

- Cierre punto CREA.

- Actas vecindad cierre.

- Informe final social

El contratista debe presentar mensualmente un informe de gestión social en el que se evidencie el cumplimiento de las actividades programadas y realizadas en ese mes, demostrar el registro el personal que participó en las diferentes reuniones y actividades previstas y realizadas.

12.3. PLAN DE GESTIÓN DE SST.

El contratista deberá presentar un programa de salud ocupacional conforme a lo establecido en el artículo 111 de la ley 9 de 1979, que conforme a la Ley 1562 de 2012 en adelante se llamará Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Debe tener en cuenta lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST y deroga la Resolución 1111 de 2017.

En él se deben desarrollar los subprogramas de medicina Preventiva y del trabajo, higiene industrial, trabajo seguro en alturas de acuerdo a la Resolución 1409 de 2012, trabajo seguro derivado de la Identificación de los riesgos mediante la elaboración del panorama de riesgos bajo la Guía técnica colombiana GTC 45 versión 2012. En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión de los riesgos identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, capacitación y entrenamiento, conformación de COPASO y de brigadas, exámenes médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspección, inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificación del estado y uso de los elementos de protección personal, inspecciones a áreas y procesos de trabajo, señalización, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la ejecución del contrato. Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana aplicable a cada aspecto.

EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del Personal que labore en el contrato. Adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las Especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones y en la Cartilla de LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES del IDRD.

Conforme al artículo 2 de la ley 1562 de 2012, numeral 5 el contratista será responsable del pago de esta afiliación para los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas como de alto riesgo por el ministerio de trabajo y que conforme al parágrafo 3 del mismo artículo, Para la realización de actividades de prevención, promoción y Salud Ocupacional en general, el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista.

El contratista debe presentar mensualmente un informe de gestión del SG-SST en el que se evidencie el cumplimiento de las actividades programadas y realizadas en ese mes, relacionadas con SST, demostrar mediante planillas de registro el personal que laboró y se vinculó en el periodo y demostrar su afiliación y pago de los respectivos aportes parafiscales en el plazo estipulado para ello, sin encontrarse en mora, de ello.

12.4 EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN

Se constituye en los términos de referencia para la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. La señalización a la cual se refiere este numeral. EL CONTRATISTA debe presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, para aprobación de dicha entidad, del cual será responsable y por tanto no podrá en ninguna circunstancia desconocer los criterios, condiciones, metodologías, parámetros y en general el contenido y estrategias del Plan de Manejo que se le apruebe.

EL CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, detallado para cada frente de obra y para la intervención de los cruces que sean necesarios para la ejecución de las obras.

Como requisito previo para iniciar las obras, EL CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación de la Interventoría un Plan de Control de Calidad mediante el cual propone asegurar la calidad del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos.

En el Plan de Control de Calidad se deberán describir los procedimientos de implementación y ejecución del Plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos, la organización y los recursos que se utilizarán, la periodicidad de las inspecciones, las listas de chequeo, los formatos de registro de inspección y de acciones correctivas, planes de contingencia y el programa de las auditorías internas de calidad. Como mínimo las auditorías internas de calidad deberán tener una frecuencia mensual.

EL CONTRATISTA deberá entregar un informe mensual incluyendo registro fotográfico, que contenga la información recolectada pertinente de cada uno de los tramos, junto con los formatos de registro de inspección y de acciones correctivas, las listas de chequeo y copia de las auditorías internas de calidad establecidas en el Plan de Control de Calidad, aprobado por la Interventoría, tales que permitan realizar el seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos.

Antes de dar inicio a las obras y de conformidad con la magnitud de las mismas EL CONTRATISTA presentará para aprobación de la Interventoría, el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. Una vez aprobado por la Interventoría, EL CONTRATISTA radicará el PMT para la correspondiente aprobación de la SDM.

La Interventoría es la encargada de velar por la presentación del plan de manejo de tráfico, verificar la ejecución de los ajustes que se requieran de acuerdo con las observaciones de la Interventoría o de la SDM y realizar el seguimiento hasta obtener la aprobación por parte de la SDM y verificar la realización de las actividades previas a la implementación, tales como la divulgación, adecuación de vías de desvío y señalización requeridas.

Las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad que fueren aceptadas por EL CONTRATISTA no implicarán reconocimientos adicionales al Contratista o incremento alguno en el valor global por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, o modificación en la remuneración de EL CONTRATISTA por la ejecución de las Labores de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, por cuanto el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos a ser implementado debe –en cualquier caso- cumplir con la totalidad de las especificaciones contenidas en este numeral y en las normas aplicables. Por lo tanto, los eventuales costos adicionales generados al Contratista por la aceptación de las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad por parte de EL CONTRATISTA serán considerados como parte de las previsiones que éste debió efectuar para que el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos se ajustara a los requerimientos del Contrato, este numeral y las normas aplicables a su elaboración. Sobre el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos que finalmente adopte EL CONTRATISTA y apruebe la Secretaría Distrital de Movilidad, podrán el Fondo o la SDM realizar ajustes, que se consideren previstos dentro del valor global pactado para al PMT. Este porcentaje será considerado como parte de las previsiones que EL CONTRATISTA debió haber efectuado para que el PMT se ajustara a los requerimientos del Contrato y no generarán reconocimientos adicionales.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la SDM da aprobación a obras los días jueves y requiere que estos PMT sean radicados como mínimo ocho días antes en la SDM.

La SDM emitirá concepto de aprobación siempre y cuando se cumpla con los requerimientos técnicos. Si NO se cumple con estos requerimientos se emite concepto de NO aprobación, Estas aprobaciones o NO aprobaciones se publican semanalmente en la página Web de la SDM y debe ser consultada por los interesados.

12.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Programa de Implementación Del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), que debe incluir lo siguiente:

  - listado de los proveedores de materiales de construcción y sitios de disposición final de escombros y los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará durante la ejecución del Contrato de construcción para revisión y aprobación de la Interventoría.

  - Plan de manejo integral de residuos incluyendo escombros, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.

  - Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), según la Resolución 1257 de 2021.

  - Procedimientos para la realización de tratamientos a la vegetación y de manejo de la cobertura vegetal.

  - Procedimiento para el manejo de avifauna (en caso de existir tratamientos a la vegetación (si aplica).

  - Procedimiento de lavado de mixer en zonas diferentes a los frentes de obra (si aplica).

  - Procedimiento de corte y pulido de materiales.

  - Procedimiento para el almacenamiento de materiales en campamentos, centros de acopio y en frentes de obra.

  - Procedimiento para el calentamiento de liga asfáltica, si aplica.

  - Procedimiento para riego de arena para sello de juntas, si aplica.

  - Diagnóstico del estado del 100% de los sumideros existentes.

  - Procedimiento de poda aérea de acuerdo a las normas vigentes para trabajo en alturas.

  - Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y sus anexos:

  - Procedimiento de seguridad eléctrica para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes.

  - Programa de mediciones de higiene cuando aplique según los resultados del PFR

  - Procedimiento seguro de excavaciones.

  - Procedimiento seguro para manejo de redes (secas y húmedas).

  - Permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y los estándares de seguridad.

  - Procedimiento de manejo de maquinaria y equipo.

  - Procedimiento para movilización y traslado de maquinaria y equipo dentro de los frentes de obra, campamentos e instalaciones temporales.

  - Procedimiento de aseguramiento para el cargue y descargue de maquinaria y equipos.

  - Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

  - Procedimiento para mantenimiento por fuerza mayor.

  - Procedimiento de abastecimiento de combustible.

  - Plan de Emergencias y Contingencias para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes.

  - Procedimiento de desmantelamiento de instalaciones temporales.

El PIPMA debe desglosarse en los componentes referenciados en la siguiente tabla:

| COMPONENTE | DESCRIPCION |  |
| --- | --- | --- |
| Componente A | Sistema de gestión ambiental |  |
| Componente B | Plan de gestión social |  |
| Componente C | D1 | Manejo de campamentos y centros de acopio |
|  | D2 | Manejo de materiales de construcción |
|  | D3 | Manejo integral de residuos sólidos |
|  | D4 | Control de emisiones atmosféricas |
|  | D5 | Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros |
| Componente D | Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |
|  | E1 | Seguridad y salud Ocupacional |
|  | E2 | Maquinaria, equipos y vehículos |
| Componente E | Señalización Ambiental y SST. |  |

Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere más de 10 Kg mes.

Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaría Distrital de Ambiente 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones.”. Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Cumplir con lo establecido en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura de vías y parques en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad que determine el FDLM, Secretaría Distrital de Ambiente y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente.

Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.

El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el Fondo de Desarrollo Local y la interventoría.

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.

Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.

| Revisó | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Alfredo Torres Prieto | Infraestructura |  |
| Elaboró | Dependencia | Firma |
| Diego Felipe Jiménez Zapata | Infraestructura |  |

“ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”